苏州市吴江区2022年重点项目清单

单位：亿元

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划 总投资 | 2022年度 计划投资 | 2022年建设进度考核目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 209个 | 3457 | 620 |  |
| 1 | 吴江开发区 | 苏州大智资讯配件整体搬迁改造 | 结转续建 | 占地285.7亩，新增建筑面积32万平方米，年产塑胶件外壳、合金件外壳、陶瓷件外壳、复合型材机壳等3000万套 | 2020.07-2022.07 | 22.52 | 1.00 | 设备安装投产 |
| 2 | 吴江开发区 | 敏华家居三期 | 结转续建 | 占地233亩，新增建筑面积2.5万平方米，年产多功能沙发60万套、健身床垫16万套 | 2019.01-2022.12 | 17.40 | 0.80 | 竣工验收 |
| 3 | 吴江开发区 | 德尔新能源新材料产业园 | 结转续建 | 占地174亩，新增建筑面积31.2万平方米，包含4条湿法生产线和6条涂覆生产线，引进新能源、新材料、科创团队等100家企业 | 2021.04-2023.04 | 15.00 | 2.00 | 主体建设完成 |
| 4 | 吴江开发区 | 天瑞金MAX科技园 | 结转续建 | 占地150亩，新增建筑面积20万平方米 | 2019.06-2023.06 | 10.00 | 1.60 | 三期主体结构封顶 |
| 5 | 吴江开发区 | 嘉群机械液压元件 | 结转续建 | 占地165亩，新增建筑面积22万平方米，新购置数控车床、米勒焊机、加工中心等关键设备300台，年产液压元件35万件 | 2021.04-2023.04 | 9.59 | 4.00 | 主体结构封顶 |
| 6 | 吴江开发区 | 赛伍应用新材料 | 结转续建 | 占地120亩，新增建筑面积6万平方米，年产功能性胶带900万平方米、保护膜1600万平方米 | 2021.01-2023.01 | 7.00 | 0.50 | 二期开工建设 |
| 7 | 吴江开发区 | 微康生物益生菌 | 结转续建 | 占地80亩，新增建筑面积10万平方米，年产益生菌菌粉200吨和微生态制剂1万吨等 | 2021.03-2023.03 | 7.00 | 3.00 | 主体建设完成 |
| 8 | 吴江开发区 | 峻凌电子MINI LED背光电路板 | 结转续建 | 占地13亩，新增建筑面积2.5万平方米，购置印刷自动光学检测机等设备1064台，年产薄膜式液晶显示器模块（MINI LED背光电路板）600万片 | 2021.10-2023.10 | 6.80 | 4.00 | 部分建成 |
| 9 | 吴江开发区 | 智能制造创新港 | 结转续建 | 占地84亩，新增建筑面积12万平方米，打造创新创业平台，依托“人才+科技+基金”落地评审机制，引进、培养、服务一批科创型上市企业 | 2021.11-2023.12 | 6.00 | 1.30 | 主体结构完成70% |
| 10 | 吴江开发区 | 和稷工业控制系统 | 结转续建 | 占地26亩，新增建筑面积2.6万平方米，年产电器成套柜5000台、工业机器人1500台 | 2021.02-2023.12 | 5.00 | 1.00 | 主体结构封顶 |
| 11 | 吴江开发区 | 绿控新能源汽车动力耦合系统 | 结转续建 | 占地90亩，新增建筑面积7.8万平方米，新建新能源重型商用车智能装配线7条，购置各类设备337台，建设新能源汽车动力耦合系统联合厂房 | 2019.04-2022.12 | 5.00 | 0.50 | 设备安装投产 |
| 12 | 吴江开发区 | 卡特彼勒工程机械部件 | 结转续建 | 占地93亩，新增建筑面积3.7万平方米，新增工程机械部件生产线1条，年产工程机械部件2万套 | 2021.06-2023.06 | 4.70 | 0.60 | 主体结构封顶 |
| 13 | 吴江开发区 | 嘉诺智能设备 | 结转续建 | 占地53亩，新增建筑面积7万平方米，年产智能垃圾分类设备（系统）1000套、工业机器人1万套、垃圾分类大数据系统100套等 | 2021.04-2023.04 | 4.50 | 1.10 | 土建基本完成 |
| 14 | 吴江开发区 | 久富高速插秧机和联合收割机制造基地 | 结转续建 | 占地98亩，新增建筑面积8.51万平方米，配套建设物联网在线监测平台，年产应用物联网技术的高速插秧机1万台、联合收割机8000台 | 2019.11- 2023.07 | 4.30 | 0.80 | 主体结构完成 |
| 15 | 吴江开发区 | 群光电子计算机外围设备技术改造 | 结转续建 | 占地22.亩，新增建筑面积5.1万平方米，购置镭射机、电焊机、点胶机等设备2521台，年产计算机外围设备4500万台 | 2021.09-2023.09 | 3.00 | 2.50 | 技改部分完成 |
| 16 | 吴江开发区 | 厚盈科技产业 | 结转续建 | 占地43亩，新增建筑面积4.3万平方米，年产塑料制品600吨、光学扩散板2万吨 | 2021.06-2023.12 | 2.15 | 1.00 | 土建基本完成 |
| 17 | 吴江开发区 | 福乐友机械设备 | 结转续建 | 占地25亩，新增建筑面积3万平方米，年产伺服传动设备6万件 | 2021.04-2023.04 | 1.50 | 0.50 | 主体建设 |
| 18 | 吴江开发区 | 华圣远科技新城配套 | 结转续建 | 占地216亩，新增建筑面积38万平方米，建设住宅、智能养老，配套物业、配套社区、全民健身设施等 | 2021.09-2025.12 | 49.00 | 11.00 | 主体建设 |
| 19 | 吴江开发区 | 博洛尼天空之城 | 结转续建 | 占地52亩，新增建筑面积25万平方米，打造主题酒店、特色餐饮、文化创意、影视旅游、博洛尼50宅总部等 | 2020.06-2024.06 | 22.00 | 1.50 | 南区地上建筑完成50% |
| 20 | 吴江开发区 | 都会理想花园 | 结转续建 | 占地226亩，新增建筑面积38.4万平方米 | 2021.09-2023.06 | 50.00 | 9.00 | 一期完成室外施工；二期完成外墙施工 |
| 21 | 吴江开发区 | 太湖朗峯商旅 | 结转续建 | 占地177亩，新增建筑面积31.4万平方米 | 2019.12-2023.12 | 40.44 | 4.00 | 基本完工 |
| 22 | 吴江开发区 | 河风印月华庭 | 结转续建 | 占地171亩，新增建筑面积30万平方米 | 2020.01-2023.02 | 38.20 | 9.00 | 基本完工 |
| 23 | 吴江开发区 | 湖湾天地 | 结转续建 | 占地123亩，新增建筑面积29万平方米 | 2019.12-2023.12 | 36.00 | 2.00 | 住宅、商业交付使用 |
| 24 | 吴江开发区 | 吴门里 | 结转续建 | 占地136.43亩，新增建筑面积24万平方米 | 2021.11-2023.06 | 35.00 | 7.20 | 一期主体结构封顶 |
| 25 | 吴江开发区 | 悦揽美景花园 | 结转续建 | 占地57.67亩，新增建筑面积9.7万平方米 | 2021.03-2023.03 | 13.21 | 8.00 | 主体结构封顶 |
| 26 | 吴江开发区 | 迈为光伏异质结超高效新型电池成套设备 | 新开工 | 占地285亩，新增建筑面积24.7万平方米，购置各类生产、检测及辅助设备3450套，年产质结超高效新型电池成套设备40套 | 2022.03-2024.03 | 23.11 | 3.00 | 主体建设完成 |
| 27 | 吴江开发区 | 明日智能科技传感器元器件 | 新开工 | 占地88亩，新增建筑面积8.8万平方米，购置光刻机、单芯片测试机、自动挑片机等设备55台，年产电子元器件4000万件 | 2022.04-2024.04 | 6.70 | 1.20 | 主体结构封顶 |
| 28 | 吴江开发区 | 易新半导体环氧塑封料 | 新开工 | 占地30亩，新增建筑面积4.48万平方米购置各类生产、检测及辅助设备130台，年产半导体环氧塑封料1.2万吨 | 2022.09-2024.09 | 6.00 | 0.60 | 主体建设 |
| 29 | 吴江开发区 | 近岸诊断核心原料及创新诊断试剂产业化基地 | 新开工 | 占地55亩，新增建筑面积5.6万平方米，购置蛋白纯化系统、液相分析仪等设备，年产诊断核心原料10280克、创新诊断试剂450克 | 2022.07- 2023.07 | 5.80 | 1.00 | 基础施工 |
| 30 | 吴江开发区 | 诺洁消毒灭菌医疗器械 | 新开工 | 占地37亩，新增建筑面积5万平方米，购置等离子灭菌器、X射线辐照装置、电子束辐照装置等各类检测及辅助设备40台，年消毒灭菌医疗器械20万立方米 | 2022.04-2023.04 | 5.00 | 0.50 | 桩基施工完成 |
| 31 | 吴江开发区 | 步步高创投产业园 | 新开工 | 占地60亩，新增建筑面积14万平方米，建设研发厂房、宿舍、物业用房及配套车位 | 2022.02-2024.02 | 5.00 | 3.00 | 主体结构施工 |
| 32 | 吴江开发区 | 宝通易捷智能科技包装商品 | 新开工 | 占地50亩，新增建筑面积6.5万平方米，新增智能化全自动输送流水线5条、自动堆垛机3台、智能拣选机器人（AGV）30台等设备，年包装商品4000万件 | 2022.01-2022.12 | 3.50 | 2.00 | 主体建设完成 |
| 33 | 吴江开发区 | 崇德昱博石墨石英制品 | 新开工 | 占地25.93亩，新增建筑面积8414平方米，购置各类生产、检测及辅助设备44台，年产各类制品7500片 | 2022.05-2024.05 | 3.20 | 1.00 | 主体结构封顶 |
| 34 | 吴江开发区 | 亚平电子自动化智能制造设备 | 新开工 | 占地50亩，新增建筑面积4万平方米，购置自动车床、高精度冲压设备180套，年产非标自动化智能制造设备200套、微机电系统传感器芯片生产测试设备1000套 | 2022.04-2023.10 | 2.50 | 1.00 | 主体结构施工 |
| 35 | 吴江开发区 | 科润新材料质子膜 | 新开工 | 占地38.8亩，新增建筑面积3.9万平方米，购置过滤机、流延设备等设备，年产质子膜100万平方米 | 2022.05- 2023.05 | 2.50 | 1.00 | 一期主体结构封顶 |
| 36 | 吴江开发区 | 鑫信腾一站式自动化测试设备 | 新开工 | 占地29亩，新增建筑面积4.2万平方米，购置CNC和检测等设备，年产各类自动化设备7.49万套 | 2022.03- 2023.03 | 2.50 | 1.00 | 主体结构封顶 |
| 37 | 吴江开发区 | 海晨物流智造供应链基地 | 新开工 | 占地44亩，新增建筑面积5.18万平方米，年产印刷线路板600万片 | 2022.07-2024.07 | 2.30 | 0.50 | 主体结构封顶 |
| 38 | 吴江开发区 | 北明智能制造设备 | 新开工 | 占地40亩，新增建筑面积为4.5万平方米，购置进口及国产设备1141台，年产病理检测设备500台、病理光学扫描设备500台 | 2022.03-2024.03 | 2.19 | 0.70 | 一期开工建设 |
| 39 | 吴江开发区 | 庞金工业坊智能制造区 | 新开工 | 占地42亩，新增建筑面积2.8万平方米 | 2022.09-2023.12 | 2.10 | 0.50 | 开工建设 |
| 40 | 吴江开发区 | 磁亿电子稀土永磁产品及新材料 | 新开工 | 占地40亩，新增建筑面积4万平方米，购置各类生产、检测及辅助设备227套，年产稀土钕铁硼永磁产品1500吨、软磁电磁吸波新材料50万平方米 | 2022.03-2024.03 | 2.00 | 1.20 | 主体结构封顶 |
| 41 | 吴江开发区 | 因硕纳通信智能照明系统 | 新开工 | 占地30亩，新增建筑面积4万平方米，购置贴片机、回流焊接机等各类生产、检测设备120套，年产智能照明系统100万套 | 2022.03-2024.03 | 2.00 | 0.80 | 主体结构施工 |
| 42 | 吴江开发区 | 多珥电工智能照明系统 | 新开工 | 占地13.8亩，新增建筑面积3万平方米，购置电源变压器、挤出机、注塑机等生产设备50台，年产电缆附件160万件 | 2022.03-2024.03 | 2.00 | 1.00 | 设备安装投产 |
| 43 | 吴江开发区 | 明志科技高端铸造装备生产线技术改造 | 新开工 | 占地23亩，总建筑面积7700平方米，购置和安装先进的机械加工设备、智能仓储设备、MES系统等，年产高端铸造装备200台 | 2022.09-2023.09 | 1.84 | 0.50 | 开工建设 |
| 44 | 吴江开发区 | 康斯坦普功能性母料 | 新开工 | 占地34.7亩，新增建筑面积2.1万平方米，购置各类产线及设备9条，年产功能性母料3.5万吨 | 2022.03-2024.03 | 1.80 | 0.70 | 主体建设完成 |
| 45 | 吴江开发区 | 再能环保废矿物油处理 | 新开工 | 占地29.82亩，新增建筑面积1.57万平方米，购置真空罐、原料油泵等设备，年再生基础油3.5万吨、润滑油1万吨 | 2022.08-2024.08 | 1.50 | 1.00 | 主体结构封顶 |
| 46 | 吴江开发区 | 万穗智能制造设备 | 新开工 | 占地20亩，新增建筑面积4.11万平方米，购置进口及国产设备53台，年产智能设备5000件、运动器材2.4万套、金属制品5000套、激光设备及零部件5000套等 | 2022.05-2024.05 | 1.40 | 0.60 | 主体建设 |
| 47 | 吴江开发区 | IMI气动和流体控制项目 | 新开工 | 租赁厂房1.3万平方米，生产气动和流体控制产品 | 2022.01-2023.03 | 1.00 | 0.70 | 完成装修和设备安装 |
| 48 | 吴江开发区 | 云梨路总部集聚区建设启动区 | 新开工 | 占地1800亩，总建筑面积150万平方米，建设国际创新中心、总部大楼、商业配套、住宅、公寓等 | 2022.01-2025.12 | 150.00 | 15.00 | 开工建设 |
| 49 | 吴江开发区 | 华圣远花港湾文旅项目 | 新开工 | 占地98.56亩，新增建筑面积15万平方米 | 2022.03-2026.12 | 12.00 | 5.00 | 部分主体完工 |
| 50 | 吴江开发区 | 长城蜂巢智能转向系统项目及总部 | 新开工 | 占地12.5亩，新增建筑面积2.9万平方米，建设智能转向系统的管理、研发、销售等业务，建设运营中心、结算中心及研发中心等 | 2022.04-2024.04 | 10.00 | 1.50 | 主体建设 |
| 51 | 吴江开发区 | 天空水乡农文旅创意园 | 新开工 | 依托同里独特的景观、文化、业态组合，打造差异化“最江南”中心水乡，打通天空之城、湿地公园等特色旅游景观 | 2022.03-2025.12 | 5.00 | 0.80 | 一期先行启动区正式营业 |
| 52 | 吴江开发区 | 南玻集团华东总部 | 新开工 | 占地11.11亩，新增建筑面积2.59万平方米，建设华东运营中心、南玻集团研发中心、工程玻璃全球设计中心 | 2022.06-2024.06 | 2.00 | 0.80 | 主体建设 |
| 53 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 恒力长三角国际新材料产业基地 | 结转续建 | 占地1198亩，新增建筑面积67万平方米，购置切片料仓、主挤出机等各类生产、实验、检测及辅助设备2254台，年产高端功能性聚酯薄膜100万吨 | 2021.06-2024.06 | 120.00 | 10.00 | 主体建设 |
| 54 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 中车交通智能制造星舰超级工厂 | 结转续建 | 占地667亩，新增建筑面积130万平方米，建设共享技术中心、智能制造中心、检验检测中心、特种加工中心、地下数据中心与云仓等，年产智能升降系统10万套，核心部件30万套 | 2021.06-2024.12 | 86.00 | 3.00 | 主体建设 |
| 55 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 英诺赛科研发中心 | 结转续建 | 占地368.6亩，新增建筑面积16.9万平方米，购置气相沉淀设备、光刻机等设备98台，年产功率控制电路及半导体电力电子器件78万片 | 2018.09-2023.12 | 60.00 | 3.00 | 研发楼主体建设 |
| 56 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 汾湖创新经济产业园 | 结转续建 | 占地98.8亩，新增建筑面积12.7万平方米 | 2021.10-2023.12 | 7.20 | 2.00 | 土建工程完成30% |
| 57 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 太太乐智能供应链 | 结转续建 | 占地55亩，新增建筑面积4.5万平方米，建设双层高标库 | 2020.12-2022.12 | 3.00 | 2.00 | 建成投产 |
| 58 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 合兴食品（二期） | 结转续建 | 占地16.5亩，新增建筑面积1.48万平方米，年产鸡精2.6万吨 | 2021.07-2022.12 | 1.98 | 1.00 | 建成投产 |
| 59 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 顶津食品（二期） | 结转续建 | 占地52亩，新增建筑面积4万平方米 | 2020.11-2022.11 | 1.20 | 0.80 | 建成投产 |
| 60 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 中国移动苏州数据中心（二期） | 结转续建 | 占地33.4亩，新增建筑面积8.8万平方米 | 2020.06-2022.06 | 16.80 | 5.40 | 二期建成投用 |
| 61 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 嘉乐城综合体二期 | 结转续建 | 占地52.8亩，新增建筑面积22.9万平方米 | 2020.06-2024.09 | 15.00 | 2.00 | 主体建设 |
| 62 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 易商云仓储物流 | 结转续建 | 占地155亩，新增建筑面积22万平方米，建设4层高标库 | 2020.11-2023.11 | 8.47 | 2.00 | 主体建设 |
| 63 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 黎里国际生态文旅示范项目 | 结转续建 | 主要进行全域旅游基础设施提升、文旅综合服务能力提质增效工程、文旅服务新业态培育三大类型工程等建设 | 2020.09-2023.12 | 6.20 | 2.00 | 部分建成 |
| 64 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角科大亨芯研究院 | 结转续建 | 占地89亩，其中一期53.6亩，新增建筑面积7.4万平方米 | 2021.06-2023.12 | 6.00 | 1.80 | 一期部分主体结构封顶 |
| 65 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 金鼎世纪购物广场 | 结转续建 | 占地13.5亩， 新增建筑面积2.56万平方米，建设“四中心”，集聚项目、人才、服务、智慧等要素 | 2021.06-2023.12 | 3.00 | 1.00 | 室内装修完成 |
| 66 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角生态绿色一体化发展示范先行启动区－吴江黎里镇污水处理提质增效 | 结转续建 | 污水处理厂扩建及提标改造工程，污水收集系统改造完善工程及排水管理信息系统工程，新建1万吨/日工业废水处理厂一座 | 2020.12-2023.12 | 5.87 | 1.50 | 完成4个污水处理提质增效区块建设 |
| 67 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角一体化启动区（汾湖）市政基础设施工程 | 结转续建 | 道路、排水及配套设施改造 | 2021.01-2022.12 | 3.00 | 2.00 | 完成江苏路、甘溪路等道路改造 |
| 68 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 洋砂荡东M地块保利房产 | 结转续建 | 占地152亩，新增建筑面积24.6万平方米 | 2020.07-2023.11 | 28.00 | 2.50 | 内部装修 |
| 69 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 洋砂荡s地块威地房产 | 结转续建 | 占地82亩，新增建筑面积13.4万平方米 | 2021.03-2023.09 | 20.00 | 3.00 | 主体建设 |
| 70 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 工力地块新天地房产 | 结转续建 | 占地67.37亩，新增建筑面积8万平方米 | 2020.10-2022.12 | 14.04 | 4.50 | 竣工验收 |
| 71 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 光明北地块绿杰房产 | 结转续建 | 占地60亩，新增建筑面积10万平方米 | 2020.07-2022.08 | 12.00 | 1.50 | 竣工验收 |
| 72 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 洋砂荡东N地块丰实房产 | 结转续建 | 占地62亩，新增建筑面积9.6万平方米 | 2021.01-2023.04 | 12.00 | 3.50 | 主体建设 |
| 73 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 费舍尔服务机器人研发生产交付中心中国总部 | 新开工 | 占地70亩，新增建筑面积3.9万平方米，包括科技研发、智能智造、检测测试、销售、运营、结算、对外投资、供应链管理等 | 2022.09-2025.09 | 5.11 | 2.00 | 基础施工 |
| 74 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 顶裕环保设备 | 新开工 | 占地62亩，新增建筑面积8万平方米，年产环保设备1万台 | 2022.06-2024.06 | 5.10 | 1.00 | 主体建设 |
| 75 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 复盈碳纤维精密结构件 | 新开工 | 占地30亩，新增建筑面积5万平方米，年产碳纤维复合材料精密结构件2000万件 | 2022.06-2024.06 | 5.00 | 2.00 | 主体建设 |
| 76 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 铁近高精轴承 | 新开工 | 占地34.84亩，新增建筑面积4.5万平方米，年产高精轴承6亿套 | 2022.06-2024.06 | 5.00 | 1.50 | 主体建设 |
| 77 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 德邦苏州半导体封装材料基地 | 新开工 | 占地43亩，新增建筑面积4.2万平方米，年产半导体电子封装材料35吨 | 2022.06-2024.06 | 3.20 | 1.50 | 主体建设 |
| 78 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 汾蓝绿城科创基地 | 新开工 | 占地201.78亩，新增建筑面积23.6万平方米 | 2022.07-2025.07 | 30.00 | 13.00 | 主体建设 |
| 79 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 恒力长三角科技创新园 | 新开工 | 占地47亩，新增建筑面积5.64万平方米 | 2022.09-2025.09 | 5.00 | 0.50 | 基础施工 |
| 80 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角一体化先行启动区环三白荡水环境整治一期工程 | 新开工 | 堤防达标，慢行系统贯通、服务驿站、现有建筑改造、现状公园提升改造、水生态修复、驳岸修复改造、水系连通、桥梁、栈道等 | 2022.06-2023.12 | 6.50 | 2.00 | 总工程量完成50% |
| 81 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角一体化互联互通浦港路跨太浦河南延工程 | 新开工 | 主线全长1.5公里，包含跨太浦河大桥一座、连接线四条、主要路基路面、排水、照明及附属设施 | 2022.06-2023.01 | 5.50 | 2.00 | 开工建设 |
| 82 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长湖申线黎里大桥改建工程 | 新开工 | 主线全长1.6公里，包括跨太浦河大桥一座、路基路面、排水、照明及附属设施 | 2022.09-2023.10 | 4.10 | 2.10 | 开工建设 |
| 83 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 黎里镇新农村集居点提标改造工程 | 新开工 | 进行雨污水管道、三线规整、燃气和自来水管网、停车场及道路、社区服务等提标改造，配套绿化及海绵城市等附属工程 | 2022.01-2024.05 | 4.00 | 1.50 | 主体工程完成40% |
| 84 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 黎里人家三期西侧及东侧地块公寓房 | 新开工 | 占地149亩，新增建筑面积20.8万平方米，计划建设公寓房1290套 | 2022.09-2025.03 | 12.00 | 1.50 | 主体工程完成15% |
| 85 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 汾湖人家6号地块公寓房 | 新开工 | 占地63亩，新增建筑面积12.2万平方米，计划建设公寓房748套 | 2022.09-2025.12 | 9.90 | 3.00 | 主体工程完成40% |
| 86 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 恒力化纤工业丝智能化生产 | 结转续建 | 占地330亩，新增建筑面积25万平方米，引进固相增粘设备9套、工业丝纺丝卷绕设备204个纺位、测试仪器60台，年产高性能特种工业丝40万吨 | 2021.09-2023.12 | 32.08 | 11.00 | 土建完成，部分设备安装投产 |
| 87 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 岭郅智慧供应链产业园 | 结转续建 | 占地210亩，总建筑面积30万平方米，购置自动化系统、AGV复合型机器人、分拣机器人等设备，年加工智能系统集成机器人10万台 | 2021.04-2023.04 | 21.94 | 8.00 | 土建基本完成 |
| 88 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 长三角（盛泽）现代供应链产业园 | 结转续建 | 占地451亩，新增建筑面积33万平方米，购置自动运输系统、自动分拣系统、货架等200套 | 2021.06-2023.10 | 20.00 | 4.00 | 展示区、办公区、港口区建成投用 |
| 89 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 国家先进功能纤维创新中心 | 结转续建 | 占地126.65亩，新增建筑面积12万平方米，购置各类设备100台，新建研发大楼及实验室，新建阻燃及功能性纤维聚合、纺丝中试线等 | 2020.06-2023.12 | 11.50 | 3.00 | 中试基地投产；研发大楼土建完成 |
| 90 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 奕双新材料高品质纱线 | 结转续建 | 购置各类生产设备339台，年产新材料高品质纱线5万吨 | 2021.01-2023.12 | 5.00 | 2.00 | 设备进场 |
| 91 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 丽格广场 | 结转续建 | 占地54.71亩，新增建筑面积11.7万平方米，建设商业综合体、holiday inn酒店、酒店式公寓等 | 2021.01-2024.12 | 10.00 | 3.00 | 主体建设完成 |
| 92 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 恒力酒店 | 结转续建 | 占地35亩，新增建筑面积13.8万平方米 | 2021.08-2025.06 | 10.00 | 3.00 | 主体结构封顶 |
| 93 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛泽镇龙桥新村四期安置房 | 结转续建 | 占地33.58亩，新增建筑面积6.2万平方米 | 2020.12-2023.06 | 3.33 | 1.40 | 土建基本完成 |
| 94 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 和风雅苑 | 结转续建 | 占地152.6亩，新增建筑面积28.3万平方米 | 2021.01-2023.12 | 34.00 | 5.00 | 主体结构封顶 |
| 95 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 云锦湾雅苑 | 结转续建 | 占地65.4亩，新增建筑面积10万平方米 | 2021.04-2023.04 | 13.80 | 5.00 | 主体结构封顶 |
| 96 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 中科飞梭自动化视觉检测机器人 | 新开工 | 占地26亩，新增建筑面积3万平方米，建设工厂、研发中心及办公楼，年产自动化视觉检测机器人1000台 | 2022.08-2024.08 | 5.00 | 2.00 | 桩基施工完成 |
| 97 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛氏科技产业园 | 新开工 | 占地58.6亩，新增建筑面积11.9万平方米，计划入驻环境友好型纺织后整理企业144家 | 2022.06-2024.06 | 5.00 | 1.50 | 完成部分厂房主体建设 |
| 98 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 安博思智能汽车关键零部件生产基地 | 新开工 | 占地26.5亩，新增建筑面积3万平方米，年产车载雷达、摄像头、座椅按摩器、控制器120万套 | 2022.06-2023.06 | 2.76 | 1.00 | 主体结构封顶 |
| 99 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 祥英新材料再生短纤 | 新开工 | 占地16亩，购置螺杆挤压机组、熔体过滤器、环吹冷却装置等设备86台，年产涤纶再生短纤3.5万吨 | 2022.05-2023.10 | 1.30 | 1.00 | 主体建设 |
| 100 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛泽未来时尚城（一期） | 新开工 | 占地109亩，新增建筑面积18.7万平方米 | 2022.09-2025.12 | 16.42 | 4.70 | 开工建设 |
| 101 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 中联环苏州创新大厦 | 新开工 | 占地21.46亩，新增建筑面积4.9万平方米 | 2022.06-2023.12 | 3.00 | 1.00 | 主体结构封顶 |
| 102 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 天诚置业商服用房 | 新开工 | 占地15.9亩，新增建筑面积5万平方米 | 2022.01-2025.06 | 2.00 | 1.00 | 主体结构施工 |
| 103 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛泽镇污泥填埋场综合治理工程 | 新开工 | 占地225亩，实施污泥填埋场综合治理 | 2022.04-2025.12 | 6.00 | 1.00 | 开工建设 |
| 104 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 沪苏湖高铁地下空间 | 新开工 | 位于沪苏湖铁路盛泽高铁站地下，含地下预留轨交设施及换乘大厅、地下停车场、地下城市通廊及市政接驳设施等工程 | 2022.06-2024.12 | 5.00 | 0.50 | 开工建设 |
| 105 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛泽镇道路提升工程 | 新开工 | 舜新路、市场路、织庄路、西二环等15公里道路白改黑工程 | 2022.04-2023.08 | 4.00 | 2.00 | 开工建设 |
| 106 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 亭心花苑三期安置房 | 新开工 | 占地38.2亩，新增建筑面积7.5万平方米 | 2022.05-2025.06 | 3.74 | 1.00 | 主体结构完成60% |
| 107 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛泽医院公共卫生综合楼 | 新开工 | 占地37.8亩，新增建筑面积3.33万平方米，共设床位350张左右 | 2022.01-2024.10 | 3.00 | 0.80 | 主体结构完成 |
| 108 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 锐泽置业房地产 | 新开工 | 占地83.5亩，新增建筑面积14万平方米 | 2022.01-2024.03 | 18.50 | 6.60 | 主体结构封顶 |
| 109 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 润源总部研发中心及智能装备产业基地 | 结转续建 | 占地41.5亩，新增建筑面积6万平方米，年产超滤设备1万套 | 2021.01-2022.12 | 5.00 | 2.50 | 竣工验收 |
| 110 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 国测苏州吴江智慧城市产业化基地 | 结转续建 | 占地2000亩，新增建筑面积200万平方米，引入数据采集、数据分析、数据服务与应用、空间测量、卫星导航定位、遥感探测等地理信息行业龙头企业 | 2017.09-2026.12 | 200.00 | 2.00 | 一期装修， 二期主体完工 |
| 111 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 恒力·苏州湾环企中心 | 结转续建 | 占地216亩，新增建筑面积127万平方米，建设科研、办公、人才公寓等 | 2021.01-2026.12 | 100.00 | 15.00 | 部分主体完工 |
| 112 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 苏州湾生活广场（苏州绿地中心） | 结转续建 | 占地55.3亩，新增建筑面积33万平方米，包括酒店、公寓、办公和绿地贸易港等 | 2013.04-2023.12 | 30.90 | 4.00 | 部分主体完工 |
| 113 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 中车城市捷运产业总部基地 | 结转续建 | 占地63.7亩，新增建筑面积20.3万平方米，建设科研用房及配套商业 | 2021.01-2023.10 | 24.00 | 3.50 | 主体结构封顶 |
| 114 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 亨通文旅太湖苏州湾度假乐园 | 结转续建 | 占地144亩，新增建筑面积28万平方米，打造精品梦幻室内儿童乐园 | 2020.06-2025.12 | 23.80 | 3.00 | 展示中心开业；酒店主体施工 |
| 115 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 顺丰长三角创新中心 | 结转续建 | 占地194.5亩，新增建筑面积18万平方米，新建研发楼、宿舍及厂房 | 2021.01-2023.12 | 11.00 | 2.50 | 主体结构封顶 |
| 116 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 亨通苏州湾大数据智慧产业基地 | 结转续建 | 占地180.8亩，新增建筑面积27.7万平方米，引入大数据、物联网、云计算、软件等产业 | 2018.10-2023.12 | 10.00 | 1.00 | 土建工程完成60% |
| 117 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 港华燃气总部 | 结转续建 | 占地6.28亩，新增建筑面积1.33万平方米，建设9层大楼和1层地下室 | 2020.03-2022.12 | 1.50 | 0.50 | 竣工验收 |
| 118 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 太湖新城北片区综合管廊工程 | 结转续建 | 新建高压线入地、综合管廊主体及附属设施 | 2021.03-2023.12 | 12.50 | 4.20 | 主体结构封顶 |
| 119 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 芦荡湖公园东侧定销房 | 结转续建 | 占地129亩，新增建筑面积23.8万平方米，总户数为1374户 | 2021.08-2023.12 | 12.80 | 3.50 | 主体结构封顶 |
| 120 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 苏州大学未来校区 | 结转续建 | 占地216亩，新增建筑面积11.5万平方米，新建综合楼、学院楼、食堂、学生宿舍、教工宿舍、体育馆等 | 2019.11-2022.05 | 11.01 | 2.00 | 基本完工 |
| 121 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 琥珀湾名庭 | 结转续建 | 占地97亩，新增建筑面积13万平方米 | 2020.11-2023.12 | 24.50 | 3.00 | 外立面全部完工 |
| 122 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 樾丽云庭花园 | 结转续建 | 占地96.9亩，新增建筑面积17.6万平方米 | 2020.09-2023.08 | 24.00 | 5.00 | 绿化工程完工 |
| 123 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 清风和景雅苑 | 结转续建 | 占地86.8亩，新增建筑面积12万平方米 | 2020.12-2023.04 | 23.00 | 3.50 | 绿化工程完工 |
| 124 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 枫荟雅苑 | 结转续建 | 占地97亩，新增建筑面积4万平方米 | 2020.02-2022.06 | 18.00 | 5.00 | 竣工验收 |
| 125 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 中新智地智能装备产业园 | 新开工 | 占地290亩，新增建筑面积27万平方米，建设标准生产车间、研发办公、展示中心、人才公寓等 | 2022.06-2024.12 | 20.00 | 5.00 | 一期主体结构封顶 |
| 126 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 鸿慧服饰羊毛衫产业基地 | 新开工 | 占地25.7亩，新增建筑面积5.6万平方米，引进原料供应、编织加工、电商销售等企业，打造产业链配套齐全的横扇羊毛衫产业基地 | 2022.06-2023.12 | 1.54 | 1.00 | 主体结构封顶 |
| 127 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 中耀科技金属粉末注射成型（MIM） | 新开工 | 租赁厂房1.3万平方米，用于金属粉末注射成型（MIM）项目的研发和生产，年产粉末冶金零件4亿件 | 2022.06-2022.12 | 1.50 | 1.50 | 设备进场 |
| 128 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 吴江变压器厂（二期） | 新开工 | 占地30亩，新增建筑面积2.7万平方米，扩展生产车间，生产变压器及成套电气设备 | 2022.06-2023.12 | 1.50 | 1.00 | 主体结构封顶 |
| 129 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 彤帆智能科技扫地机器人核心部件 | 新开工 | 利用现有厂房，购置智能家居核心设备262台，年组装扫地机器人核心部件2000万套 | 2022.06-2023.12 | 1.00 | 0.70 | 设备进场 |
| 130 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 聚杰微纤研发中心 | 新开工 | 占地11.8亩，新增建筑面积7455平方米，建设无尘洁净制品的研发、生产、检测的车间 | 2022.06-2023.06 | 1.00 | 0.70 | 主体结构封顶 |
| 131 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 云梨桥畔城市更新 | 新开工 | 总规划面积982.5亩，新增建筑面积81.1万平方米，将打造集商业、教育、产业、住宅等多业态产城旅融合的大型未来综合社区 | 2022.09-2025.12 | 119.20 | 21.66 | 启动区开工建设 |
| 132 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 中建三局吴江之星 | 新开工 | 占地131亩，新增建筑面积15.76万平方米 | 2022.04-2025.04 | 50.00 | 12.00 | 主体建设 |
| 133 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 盛家厍城市更新 | 新开工 | 占地305亩，新增建筑面积24万平方米，打造以商业、艺术、自然为一体的混合业态模式 | 2022.01-2025.12 | 40.14 | 3.06 | 启动区完工 |
| 134 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 科泰创新产业社区 | 新开工 | 占地80.18亩，新增建筑面积26万平方米，建设科创中心、创新智谷和人才社区等 | 2022.01-2024.07 | 25.00 | 8.00 | 住宅区、商业区主体封顶 |
| 135 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 京东方艺云数字文化 | 新开工 | 打造集苏州湾数字艺术馆、H.629.1国际标准产业联盟协同创新中心、研发中心、营销中心及运营中心于一体的综合基地 | 2022.01-2025.12 | 10.00 | 1.20 | 研发总部挂牌成立，苏州湾数字艺术馆开业 |
| 136 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 东太湖皇冠假日酒店 | 新开工 | 占地31.74亩，新增建筑面积9万平方米，建设五星级酒店 | 2022.05-2024.10 | 8.00 | 2.00 | 主体结构施工 |
| 137 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 吴江建筑再生资源处置 | 新开工 | 新建建筑废弃物处置线2条，年处理量60万吨 | 2022.01-2022.12 | 2.00 | 2.00 | 建成并运行 |
| 138 | 七都镇 | 凯伦建材高分子防水材料 | 结转续建 | 占地214亩，新增建筑面积10万平方米，建设高分子防水材料生产线10条，年产各类高分子防水材料1亿平方米 | 2020.03-2023.12 | 15.00 | 2.00 | 主体建设完成 |
| 139 | 七都镇 | 亨通精密电子专用材料 | 结转续建 | 占地91亩，年产电子专用材料1万吨、铜带1万吨、金属新材料1万吨 | 2021.05-2023.12 | 10.00 | 5.00 | 部分建成 |
| 140 | 七都镇 | 通用智能电梯产业园 | 结转续建 | 占地64亩，新增建筑面积3.3万平方米，购置电梯智能化数字生产线2条、智能物流仓储系统1条、研发及检测设备50台，年产智能电梯6000台 | 2021.02-2023.12 | 5.00 | 2.00 | 主体建设完成 |
| 141 | 七都镇 | 靓香倩高档服饰 | 结转续建 | 占地12亩，新增建筑面积2.45万平方米，购置各类设备254台，年产高档服饰98万件 | 2020.09-2022.12 | 2.00 | 1.30 | 建成投产 |
| 142 | 七都镇 | 强瓷电子智能手机终端配件 | 结转续建 | 占地12亩，新增建筑面积1.2万平方米，购置手机配件生产线10条、检测及辅助30台，年产智能手机终端配件5000万件 | 2021.03-2022.12 | 1.30 | 0.80 | 设备安装投产 |
| 143 | 七都镇 | 江村综合提升示范工程 | 结转续建 | 占地面积3675亩，打造以文化为核心，系统运营为支撑的“中国·江村客厅” | 2021.01-2023.12 | 5.00 | 2.50 | 部分建成 |
| 144 | 七都镇 | 吴溇老街综合改造及环境提升工程 | 结转续建 | 新建雨水管、污水管等；改建吴溇港沿岸建筑、廊亭、桥梁、道路；改造入口景观、环湖路景观、导视系统、亮化工程、补种水生植物等景观 | 2021.01-2023.12 | 3.00 | 0.50 | 部分建成 |
| 145 | 七都镇 | 浦江源生态风景区 | 结转续建 | 沿太湖景观、湿地、闸站等设施改造 | 2019.01-2022.12 | 5.00 | 1.00 | 基本完工 |
| 146 | 七都镇 | 中梁住宅 | 结转续建 | 占地95亩，新增建筑面积10万平方米 | 2021.01-2023.12 | 16.00 | 4.50 | 部分建成 |
| 147 | 七都镇 | 甄智科技高端智能装备 | 新开工 | 占地71.3亩，新增建筑面积4.55万平方米，年产智能环卫机器人3000台、智能垃圾分选机器人1000台、智能移动垃圾处理设备500台、社区智能分类设备6000台 | 2022.05-2024.05 | 8.00 | 2.00 | 开工建设 |
| 148 | 七都镇 | 贝达半导体材料 | 新开工 | 占地25亩，新增建筑面积3万平方米，年产芯片载带3.5亿米、金属屏蔽袋、防静电干燥剂等产品7.5亿个 | 2022.07-2024.07 | 3.00 | 0.50 | 开工建设 |
| 149 | 七都镇 | 格林金属新材料 | 新开工 | 占地30亩，新增建筑面积5万平方米，年产制冷管路件300万套、热交换器60万台、空调高强度连接管100万套、树脂铝管1200吨 | 2022.04-2023.12 | 3.00 | 1.00 | 部分建成 |
| 150 | 七都镇 | 富威科技电子专用材料 | 新开工 | 占地45亩，新增建筑面积3万平方米，年产电子专用材料4000吨 | 2022.04-2023.06 | 1.50 | 0.60 | 部分建成 |
| 151 | 七都镇 | 中美达集成电路配件 | 新开工 | 占地5亩，新增建筑面积3万平方米，年产集成电路框架1亿片、塑料引线框架5亿片 | 2022.06-2023.12 | 1.00 | 0.50 | 部分建成 |
| 152 | 七都镇 | 澳冠智能装备 | 新开工 | 占地50亩，新增建筑面积5万平方米，年产机器人工作站100台、机器人生产线16台、风电结构件2000台、工程机械结构件3200台 | 2022.07-2024.12 | 7.00 | 0.50 | 部分建成 |
| 153 | 七都镇 | 乡伴集团江村里理想村 | 新开工 | 改建面积1.6万平方米，建设智慧邻里设施、特色民宿、乡村创意、游客服务中心、非遗体验等 | 2022.07-2024.12 | 4.00 | 1.00 | 一期建成营业 |
| 154 | 七都镇 | 凯伦度假酒店 | 新开工 | 占地20.3亩，新增建筑面积1.7万平方米，打造高品质园林酒店 | 2022.01-2023.12 | 3.00 | 0.50 | 部分建成 |
| 155 | 七都镇 | 春风浦源·渔耕水韵田园风光带 | 新开工 | 建设南太湖陆港村陆家港、荣烂村姚家港等特色田园乡村风光带；打造顺堤河文化风光展示区、杉林水岸维育区、耕乐田园体验区、湖畔乡居乐享区 | 2022.01-2023.12 | 1.20 | 0.60 | 部分建成 |
| 156 | 桃源镇 | 步步高互联网产业园 | 结转续建 | 占地82.41亩，新增建筑面积10.18万平方米 | 2019.04-2023.12 | 10.00 | 2.50 | 部分主体完工 |
| 157 | 桃源镇 | 融创桃源国际生态文旅度假区（首期） | 结转续建 | 占地167亩，新增建筑面积18万平方米，建设民宿集群、精品酒店、农业示范区、商业街、温泉体验馆、会议中心、主题公园等 | 2021.02-2025.12 | 50.00 | 5.00 | 主体建设 |
| 158 | 桃源镇 | 乐庭家居总部 | 结转续建 | 占地55.54亩，对现有厂区进行内部改造，引进专业电商销售模式，打造功能性总部 | 2021.01-2022.12 | 2.10 | 0.60 | 竣工验收 |
| 159 | 桃源镇 | 嘉凯泰电子专用材料 | 新开工 | 拟购置各类生产、检测及辅助设备476台，年产电子专用材料10万吨 | 2022.03-2024.12 | 3.50 | 1.00 | 部分设备安装投产 |
| 160 | 桃源镇 | 罗太化纤差别化纤维 | 新开工 | 占地30亩，新增建筑面积1.71万平方米，购置国产锦纶纺丝机、双组份纺丝机等设备187台，年产差别化纤维5万吨 | 2022.03-2023.12 | 2.60 | 1.50 | 主体建设完成 |
| 161 | 桃源镇 | 衣之道智汇产业基地 | 新开工 | 占地56.6亩，新增建筑面积6.7万平方米 | 2022.03-2024.12 | 3.00 | 2.00 | 部分主体完工 |
| 162 | 桃源镇 | 小黄蜂智能科技（二期） | 新开工 | 占地20亩，新增建筑面积2.3万平方米，年产缠绕机器人2000台、高性能缠绕膜1000吨、智能包装设备1000台 | 2022.06-2023.12 | 1.20 | 1.00 | 主体建设完成 |
| 163 | 桃源镇 | 澳缘盛新材料研发中心 | 新开工 | 占地18亩，新增建筑面积2万平方米，建设研发中心及仓库 | 2022.06-2023.12 | 1.00 | 0.60 | 部分主体完工 |
| 164 | 桃源镇 | 九里桥村文旅项目 | 新开工 | 占地11.48亩，建设高端精品民宿 | 2022.09-2024.12 | 1.10 | 0.80 | 开工建设 |
| 165 | 震泽镇 | 礼德高性能高分子环保滤材 | 结转续建 | 占地35亩，研发生产各类高性能过滤网及材料，年产高分子滤网100万平方米 | 2019.06-2022.12 | 6.00 | 2.00 | 建成投产 |
| 166 | 震泽镇 | 博昱高精度金属新材料 | 结转续建 | 占地20.7亩，新增建筑面积2.6万平方米，购置铜箔生产线、剪切机等各类生产、检测及辅助设备100台，年产高精度金属新材料2万吨 | 2021.01-2022.12 | 3.00 | 2.00 | 主体建设完成 |
| 167 | 震泽镇 | 新申铝业轻量化汽车铝型材 | 结转续建 | 占地72亩，新增建筑面积6500平方米，购置单动挤压机、CNC加工中心等各类生产、检测及辅助设备169台，年产轻量化汽车铝型材3万吨 | 2021.06-2022.12 | 2.50 | 1.00 | 建成投产 |
| 168 | 震泽镇 | 高瑞庭园金属制品户外家具 | 结转续建 | 占地55亩，新增建设面积7.5万平方米，购置生产设备172台，年产金属制品户外家具50万套 | 2021.01-2022.12 | 1.50 | 1.00 | 主体建设完成 |
| 169 | 震泽镇 | 麻漾新城商业邻里中心 | 结转续建 | 占地26亩，新增建筑面积2万平方米，建设菜场、超市、娱乐等社区配套 | 2021.01-2022.12 | 5.00 | 2.00 | 主体建设完成 |
| 170 | 震泽镇 | 惠民安置小区 | 结转续建 | 占地100亩，总户数400户 | 2021.01-2023.12 | 6.00 | 1.50 | 主体建设完成 |
| 171 | 震泽镇 | 麻漾新城中梁地产 | 结转续建 | 占地100亩，新增建筑面积12万平方米 | 2020.07-2022.12 | 15.00 | 6.50 | 主体建设完成 |
| 172 | 震泽镇 | 捷力新能源二期 | 新开工 | 占地64.4亩，新增建筑面积3万平方米，购置隔膜制造生产线、隔膜用萃取设备、涂覆生产线等各类生产、检测及辅助设备146台，年产锂离子电池隔膜2亿平方米 | 2022.01-2023.12 | 10.00 | 3.00 | 开工建设 |
| 173 | 震泽镇 | 奕晟智能装备产业基地 | 新开工 | 占地128.74亩，新增建筑面积12万平方米，引入高端智能装备制造企业 | 2022.09-2023.12 | 10.00 | 2.00 | 开工建设 |
| 174 | 震泽镇 | 新东南智能新材料 | 新开工 | 占地107亩，新增建筑面积4.5万平方米，引进高端智能涡流纺纱机90台，年产涡流纺新材料5万吨 | 2022.01-2024.12 | 6.00 | 2.00 | 建成投产 |
| 175 | 震泽镇 | 高仙商业服务机器人 | 新开工 | 占地80亩，建设机器人研发生产基地、机器人产业加速中心、新一代机器人研测中心 | 2022.06-2023.12 | 5.00 | 3.00 | 开工建设 |
| 176 | 震泽镇 | 金色工业智能科技 | 新开工 | 占地24亩，新增建筑面积1.35万平方米，购置光谱仪、感应加热设备等各类生产、检测及辅助设备40台，年产高端热处理装备100套、各类电梯配件2000吨 | 2022.09-2023.12 | 2.00 | 1.00 | 开工建设 |
| 177 | 震泽镇 | 澳之宝科技产业基地 | 新开工 | 占地30亩，新增建筑面积3.8万平方米，引入高端智能装备制造企业 | 2022.01-2023.12 | 1.50 | 1.00 | 主体建设完成 |
| 178 | 震泽镇 | 梁信地产 | 新开工 | 占地86.43亩，新增建筑面积12.4万平方米 | 2022.03-2023.12 | 11.00 | 4.50 | 主体建设 |
| 179 | 平望镇 | 港虹50万吨差别化功能性纤维及配套智能加弹 | 结转续建 | 占地432亩，新增建筑面积25万平方米，新购置高速卷绕机、加弹机等设备，一期年产差别化功能性纤维20万吨，配套建设年产加弹差别化纤维12万吨；二期年产差别化功能性纤维20万吨 | 2019.11-2023.12 | 50.00 | 7.00 | 二期厂房主体完成80% |
| 180 | 平望镇 | 绿色智能铸造产业园 | 结转续建 | 占地200亩，其中一期60亩，新增建筑面积4.3万平方米，引进并建成模块化柔性智能铸造生产线，进行二次招商 | 2018.08-2023.12 | 6.00 | 0.50 | 完成二次招商，部分设备安装投产 |
| 181 | 平望镇 | 华兆林高品质纱线智能生产技术改造 | 结转续建 | 占地20亩，引进各类设备108台，对原有生产线进行智能化改造，年产气流纺粘胶纱6000吨 | 2021.05-2022.12 | 5.00 | 3.00 | 设备安装投产 |
| 182 | 平望镇 | 中广核医用加速器智能制造基地 | 结转续建 | 一期占地50亩，新增建筑面积40万平方米，购置高压发生器、高压探头、加速器等6台，年产医用回旋加速器35台、工业电子加速器58台 | 2020.11-2023.12 | 5.00 | 1.50 | 部分设备安装投产 |
| 183 | 平望镇 | 朗电机器人自动化装备智能制造 | 结转续建 | 占地20亩，新增建筑面积2万平方米，购置CNC加工中心、模切机65台，年产自动化设备3500台 | 2021.01-2022.12 | 2.00 | 1.00 | 建成投产 |
| 184 | 平望镇 | 汇山科技智能机械设备 | 结转续建 | 占地31.2亩，新增建筑面积2.5万平方米，引进智能化生产线2条，年产成套设备20台 | 2021.06-2022.12 | 1.60 | 1.10 | 建成投产 |
| 185 | 平望镇 | 诚骏科技智能化3C部件生产线改造 | 结转续建 | 占地20亩，新增建筑面积2.5万平方米，引进智能化钣金生产线20条，年产3C部件5000万件 | 2021.03-2022.12 | 1.20 | 0.50 | 设备安装投产 |
| 186 | 平望镇 | 太浦大道跨运河桥梁 | 结转续建 | 全长1公里，西起江城大道，东至G524，含桥梁一座 | 2020.08-2023.12 | 3.00 | 1.00 | 主体建设 |
| 187 | 平望镇 | 平望运河文体中心 | 结转续建 | 占地40亩，新增建筑面积4.9万平方米，建设停车场、图书馆、健身馆、电影院、商业配套等 | 2021.01-2022.12 | 3.85 | 1.50 | 主体建设完成 |
| 188 | 平望镇 | 平望智慧便民中心 | 结转续建 | 占地14亩，新增建筑面积1.77万平方米，建设集综合执法、信访、司法、联动中心等部门于一体的综合治理中心 | 2021.08-2023.06 | 1.20 | 1.20 | 总工程量完成75% |
| 189 | 平望镇 | 新中联欧美工业智造产业园 | 新开工 | 占地122亩，新增建筑面积13.86万平方米，建设双层坡道高端标准工业生产用房、原材料和成品库房及仓库，年产物流自动化设备6万套 | 2022.04-2023.12 | 7.00 | 2.00 | 主体建设完成30% |
| 190 | 平望镇 | 平望闵虹地块有机更新 | 新开工 | 占地55.47亩，新增建筑面积7.6万平方米，建设高标准厂房、服务中心等综合配套设施，屋顶设计太阳能分布式光伏电站，年产高端布料3000万米 | 2022.03-2023.12 | 1.60 | 1.00 | 主体建设完成50% |
| 191 | 平望镇 | 兰天智能工厂改造提升 | 新开工 | 占地20亩，新增建筑面积3万平方米，新引进设备280台，安装分布式光伏设备，年产高支高密布料3000万米 | 2022.01-2023.09 | 1.6 | 0.8 | 部分设备安装投产 |
| 192 | 平望镇 | 港虹纤维新建研发中心大企业研究院 | 新开工 | 占地17.3亩，新增建筑面积3.5万平方米，建设生物化工技术研究所、再生纤维研究所等 | 2022.04-2023.12 | 1.50 | 1.00 | 基础施工完成50% |
| 193 | 平望镇 | 苏州运河十景之“平望·四河汇集”（一期） | 新开工 | 设计范围8.5平方公里，一期围绕京杭大集、运浦湾、大龙荡、长漾里等农文旅片区，高标准打造京杭大集、运浦生态廊道、大龙荡体育公园等一批重点项目 | 2021.01-2024.12 | 15.00 | 4.10 | 主体建设 |
| 194 | 平望镇 | 中鲈工业园人才社区 | 新开工 | 占地50亩，新增建筑面积6万平方米，建设配套中心及产品展示、销售、交流信息平台，人才公寓、保税物流、胜墩村改造、工业污水处理厂等 | 2022.02-2023.12 | 2.00 | 0.80 | 主体建设 |
| 195 | 教育局 | 教育优质均衡发展工程 | 新开工 | 开工建设学校14所，其中新建学校10所（幼儿园7所、小学2所、初中1所）、改扩建学校4所（幼儿园、小学、初中、高中各1所） | 2022.01-2024.12 | 19.40 | 4.74 | 开工建设 |
| 196 | 住建局 | 老旧小区改造提升 | 新开工 | 对梅里公寓等34个老旧小区改造项目试点进行改造提升 | 2022.05-2022.12 | 1.58 | 1.58 | 基本完工 |
| 197 | 交通运输局 | 沪苏湖铁路 | 结转续建 | 52.2公里铁路新建工程 | 2020.06-2024.12 | 142.10 | 30.00 | 推进铁路桥梁建设 |
| 198 | 交通运输局 | 苏州至台州高速公路七都至桃源段新建工程（含华天路西延） | 结转续建 | 18.2公里高速公路新建工程 | 2021.06-2024.12 | 66.52 | 17.00 | 主体建设 |
| 199 | 交通运输局 | 605省道吴江同里至黎里段改扩建工程 | 结转续建 | 17.5公里快速化改造工程 | 2020.01-2025.12 | 49.60 | 5.00 | 主体建设 |
| 200 | 交通运输局 | 江陵路快速化改造一期工程（S230－苏嘉杭高速） | 结转续建 | 6.85公里快速化改造工程 | 2020.05-2023.12 | 42.28 | 12.00 | 主体建设 |
| 201 | 交通运输局 | 凯旋生活广场（轨交4号线松陵大道综合交通枢纽） | 结转续建 | 占地78亩，新建集城市轨道、城市公交、城乡班线、旅游集散中心、出租车、社会车辆停车场等多种公共设施于一体，设计现代化、运营管理智慧化的综合换乘枢纽和城市生活广场 | 2016.01-2022.12 | 31.60 | 7.00 | 基本完工 |
| 202 | 交通运输局 | 长湖申线（江苏段）航道整治工程 | 结转续建 | 22.7公里三级航道整治工程 | 2021.06-2024.12 | 8.10 | 2.00 | 航道主体建设 |
| 203 | 交通运输局 | 跨区域道路打通或提升工程 | 新开工 | 10项市域内部、10项市域对外跨区域道路打通或提升工程 | 2022.10-2027.12 | 320.00 | 1.20 | 汾湖大道南延、浦港路东延工程开工建设 |
| 204 | 交通运输局 | 通苏嘉甬铁路 | 新开工 | 22.2公里铁路新建工程 | 2022.07-2025.12 | 63.96 | 2.00 | 启动吴江段征地拆迁工作 |
| 205 | 交通运输局 | 沪苏湖铁路苏州南站 | 新开工 | 铁路枢纽建设工程，新增建筑面积36万平方米 | 2022.08-2024.12 | 60.00 | 15.00 | 开工建设 |
| 206 | 交通运输局 | 沪苏湖铁路盛泽站 | 新开工 | 铁路站房建设工程，新增建筑面积8.5万平方米 | 2022.08-2024.12 | 9.15 | 2.50 | 开工建设 |
| 207 | 交通运输局 | 沪苏湖铁路相交道路节点改造工程 | 新开工 | 13处下穿铁路节点改造工程 | 2022.07-2024.12 | 3.05 | 0.40 | 部分节点开工 |
| 208 | 水务局 | 全区农田水利工程 | 新开工 | 新建、改建水闸泵站、圩堤加高加固、清淤疏浚河道等 | 2022.01-2022.12 | 2.00 | 2.00 | 基本完工 |
| 209 | 供电公司 | 输变电工程 | 结转续建 | 500kV吴江南变电站等13项电力工程，新建线路263.08公里 | 2021.01-2023.09 | 16.43 | 10.24 | 建成并运行 |