附表2：

市级第三批特色田园乡村建设试点项目进度汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市（区） | 试点村庄 | 实施项目总数（个） | 项目进展情况 | 累计完成投资（万元） | 备注 |
| 已完成 | 实施中 | 未实施 |
| 张家港市 | 大新镇中山村付兴 | 17 | 1 | 9 | 7 | 165 |  |
| 常熟市 | 海虞镇福山村寺前 | 26 | 9 | 16 | 1 | 1216 |  |
| 太仓市 | 沙溪镇香塘村香塘 | 32 | 19 | 12 | 1 | 1208 |  |
| 浏河镇新塘村新塘 | 19 | 1 | 3 | 15 | 919 |  |
| 昆山市 | 周庄镇祁浜村寒贞 | 24 | 5 | 19 | 0 | 2367 |  |
| 淀山湖镇红星村东阳界 | 16 | 1 | 15 | 0 | 335 |  |
| 千灯镇吴桥村吴家桥 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |  |
| 巴城镇武神潭村武神潭 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |
| 吴江区 | 震泽镇齐心村香桐湾 | 19 | 3 | 16 | 0 | 4722 |  |
| 八坼街道农创村东庄田 | 21 | 0 | 21 | 0 | 308 |  |
| 吴中区 | 香山街道舟山村窑头 | 22 | 1 | 19 | 2 | 120 |  |
| 相城区 | 阳澄湖度假区莲花村中西舍 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |
| 苏州高新区 | 镇湖街道石帆村米泗 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
| 浒墅关镇青灯村庄里 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |
| **合 计** | **14个** | **257** | **40** | **190** | **27** | **11360** |  |

备注：以上数据均截至5月底；投资额以货币工作量计算；“未实施”指完成投资额为0且没有上报实质性进展描述的项目。