
附件：

全市建筑施工领域冬春火灾防控工作方案
为深刻汲取河南安阳“11.21”特别重大火事故和新疆乌鲁木齐“11.24”重大火灾事故教训，进一步压紧压实工程项目参建各方消防安全责任，细化实化火灾防范措施，市住建局决定从即日起至2023年3月，在全市建筑施工领域开展冬春火灾防控工作。现制定工作方案如下：
一、工作目标
认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，围绕全国、全省、全市两会等重大活动和元旦春节、元宵等重要节点，聚焦规范动火作业等重点任务，深入排查建筑施工现场各类火灾隐患，坚决遏制施工现场火灾事故发生。
二、重点任务
1.压实参建各方消防安全责任。重点是建设单位履行安全首要责任，落实相关法律法规和技术规范规定的消防安全责任情况；施工单位落实消防安全责任制，编制、审核和执行消防安全专项方案，开展消防安全隐患排查整治和消防应急救援演练等；监理单位落实消防安全监理责任，对施工现场消防安全专项方案审批，开展施工现场消防安全巡查，对发现的消防安全问题提出整改意见建议并督促整改等。
2.开展施工现场动火作业整治。重点是项目动火作业许可证办理、对建筑电工、焊工等特种作业人员进行消防安全教育培训及持证上岗，动火作业现场周边可燃物清理、动火作业过程防灭火措施、动火监护人现场监护等。
3.排查生活区、办公区火灾隐患。重点是宿舍、办公用房形式和构配件燃烧等级；食堂操作间、储藏室等设置情况，燃气、灶具管理情况；生活区、办公区违规存放可燃、易燃易爆物等危险品情况；疏散通道、疏散楼梯、消防救援车道等设置情况；临时消防设施设备配备情况等。
4.加强作业区消防安全检查。重点是及时清运彩钢板、可燃装饰材料等建筑废弃物，加强可燃易燃建筑材料的隔离、湿化和现场看护等措施，严防外来火源引发可燃物起火。做好临时消防给水系统、疏散指示标志和安全疏散示意图的设置和日常维护。抓严外脚手架、安全网等防护材料的燃烧等级。加强氧气、乙炔、液化天然气等危化品使用存储管理等。
5.强化消防教育培训和消防演练。重点是要督促辖区内在建项目组织一次全员的消防安全常识及逃生自救技能培训，组织一次消防应急救援演练活动。各地住建部门要督促在建项目通过“苏州市建筑施工安全管理系统”安全教育资源库重点学习观看高处坠落和消防应急救援演练、项目消防应急救援演练等视频。
四、实施阶段
全市建筑施工冬春火灾防控工作分三个阶段：
1.部署发动（即日起至2022年12月5日前）。各地住建部门要结合本地区建筑施工现场火灾风险隐患重点，细化方案，明确职责，强化宣传，部署针对性冬春建筑施工火灾防控工作。
2.组织实施（2022年12月5日至2023年全国两会闭幕）。各地住建部门及其工程（质）安监机构要按照确定的时间节点，围绕重点工作任务，精心开展建筑施工冬春火灾防控工作。加强监督检查，建立工作台账，实施闭环管理，从严从实抓好责任措施落实。
3.总结提升（2023年全国两会闭幕至3月底）。各地住建部门对建筑施工冬春火灾防控工作进行自查自评，认真总结工作，固化经验做法，健全完善消防安全风险管控和隐患排查双重预防机制。
五、工作要求
1.强化组织领导。各地住建部门要牢固树立安全发展理念，高度重视冬春建筑施工火灾防控工作，明确责任分工，加强统筹协调，确保辖区内建筑施工火灾防控措施落到实处。
2.严格督导检查。各地住建部门要按照“四不两直”的要求，严格开展督导检查，跟踪隐患整改闭合，对工作不力、隐患突出的企业和施工项目予以约谈；对发生火灾事故的，要依法依规严肃追究有关单位和人员的责任。
3.加强信息报送。请各地住建部门于2022年12月5日前，将辖区内冬春建筑施工火灾防控工作动员部署及推进情况报市住建局；于2023年3月30日前将工作总结报市住建局质安处。
联系人：马俊杰；邮箱：szzjzac@163.com；联系电话：65230932。
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