|  |
| --- |
| 附件3 |
| **2020年保障性安居工程基本建成项目表** |
| 序号 | 项目性质 | 项目名称 | 项目地址 | 投资总额（万元） | 建筑面积（㎡） | 基本建成套数 | 开工日期 | 实际（预计）基本建成日期 | 责任区镇 |
| 1 | 棚改安置房 | 港区14号地块安置房(海韵花园) | 太仓市港区七丫路 | 39400 | 83150.37 | 840 | 2017-03-17 | 2020-06-06 | 港区 |
| 2 | 棚改安置房 | 群星花园四期 | 太仓市科教新城健雄路 | 43010.22 | 63553.54 | 689 | 2017-03-01 | 2020-10-31 | 科教新城 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1529 |  |  |  |