| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 维修维护维保费及质保金 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 408 |  | 0 |  |  |  |  | 407.50 |  |  | .5 |  | 0.5 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 407.5 |  | 407.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 407.5 |  |  |  |  |
| 零星维修 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 399.5 |  |  |  |  |
| 质保金 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 充分 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 规范 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 明确 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 合理 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 科学 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 合理 |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 合规 |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 有效 |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 健全 |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 工程项目质保金 |  |  | =10个 |  | 6.25 |  |  | 10个 |  | 6.25 |
|  |  |  |  | 完成报修的数量比例 |  |  | =80% |  | 6.25 |  |  | 80% |  | 6.25 |
|  |  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | =100% |  | 6.25 |  |  | 100% |  | 6.25 |
|  |  |  |  | 维修及时性 |  |  | 及时 |  | 6.25 |  |  | 及时 |  | 6.25 |
|  |  | 效益目标 |  | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 |  |  | 改善 |  | 30 |  |  | 改善 |  | 30 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 1.集中办公区及局属房产等进行日常维修维护维保，保障集中办公区正常运转 2.按时序进度支付之前维修项目的质保金 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 用于集中办公区及局属房产等维修维护维保，以前项目质保到期支付的质保金，保障集中办公区正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 用于集中办公区及局属房产等维修维护维保，以前项目质保到期支付的质保金，保障集中办公区正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 1.实施了市行政中心2号楼主楼二层2211室隔断拆除及墙顶面和木门维修、附楼三层2814室地面运动地胶局部维修、10和11号楼之间局部沥青路面维修等零星项目、市行政中心大院2号楼主楼二层及三、四层西侧中庭栏杆加固维修项目、市行政中心大院7号楼一楼西北角市纪委谈话室设备检测维修项目、干将西路1038号4号楼三楼局部包厢改造项目、朱家园27-2号房屋屋面瓦片局部维修项目等33个集中办公区和院外局属房产维修项目。 2.按时支付市行政中心大院塑胶步道维护维修工程、市行政中心8号楼屋面隔热加固工程、市行政中心1号楼办公用房4层全部和3层局部空调系统改造项目、市人民来访接待中心办公场所(西环路2565号）室内外星零星维修工程、干将西路288号市人才服务中心南侧部分外立面及装饰物面维修工程、市行政中心大院1、2号楼主附楼连廊、大厅及6号楼大厅顶建筑隔热性能提升改造工程、西塘北巷9号平房屋顶防水维修工程、竹辉路269号光伏建设基础维护项目、市行政中心1、2号楼屋顶防水维修和市行政中心8号楼二楼公务接待餐厅改造工程10个维修项目的质保金 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 有效消除了安全隐患，在符合办公用房标准的前提下，提升已有设施的性能，增强已有建筑的节能效果等，保障了集中办公区正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 日常维修计划性不强，资金使用下半年过于集中。原因：由于日常维修存在临时性的特点，通常临时接到维修申请或日常巡检时发现问题，才会安排维修。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 在上半年度日常检查中多发现问题，平衡使用一年的资金。 |  |  |  |  |  |  |